

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.02.2023 с. Лугавское № 9-п

Об утверждении плана по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Лугавского сельсовета в весенний период 2024 года

Для защиты населения и объектов экономики сельского поселения, сохранения от разрушения и повреждения мостов, гидротехнических сооружений, недопущения нарушений дорожных покрытий в зоне повышения паводковых вод, разлива реки Енисей, речки Лугавка, сохранения жизнеобеспечения сельского поселения, руководствуясь ст. 17 Устава Лугавского сельсовета Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Лугавского сельсовета 2024 год, согласно приложения №1.

2. Рекомендовать руководителям: ЗАО «Тагарское» (Шахов А.П.), ООО «Ничкинское» (Семенов А.А. пос. Кутужеково), санаторию «Сосновый бор»

(Кузнецов А.О.), ООО «Минеральная вода» (Федяев В.В.):

- образовать противопаводковую комиссию на местах;

- определить размеры материально-технических и финансовых средств, созданных на случай возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с прохождением паводковых вод;

- назначить ответственных лиц по каждому водному объекту.

3. Постановление от 20.02.2023 № 04-п «Об утверждении плана по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Лугавского сельсовета в весенний период 2023 года» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Власть труда».

Глава сельсовета А.М. Таскаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лугавского сельсовета

от 09.02.2024 № 9-п

П Л А Н

по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Лугавского сельсовета в весенний период 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии сельского поселения по вопросу «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод» с приглашением руководителей предприятий и организаций находящихся на территории данного поселения. | Председатель комиссии | до 15 марта |
| 2. | ЗАО «Тагарское» (Шахов А.П.), ООО «Ничкинское» (Семенов А.А. пос. Кутужеково), санаторий «Сосновый бор» (Кузнецов А.О.), ООО «Минеральная вода» (Федяев В.В.): создать противопаводковые комиссии, рекомендовать разработать конкретные планы мероприятий и обеспечить их выполнение.  | Глава поселения, руководители организаций и предприятий | до 15 марта |
| 3. | Противопаводковой комиссии: 1.Взять на учет пруд «Лугавской» (Сиркин), речки Лугавка и Ничка, воду с полей расположенные в зоне деятельности комиссий;2.Определить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних паводковых вод по пруду «Лугавской» (Сиркин), организовать дежурство. | Противопаводковоя комиссия | март апрель |
| 4. | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий регулярно докладывать в администрацию сельского поселения (тел. 79-3-41) о состоянии дел прохождения паводковых вод и принятых мерах. | Руководители с\х предприятий | в период весеннего паводка |
| 5. | Главе поселения и руководителям сельхозпредприятий, заблаговременно определить передачу и приём оперативной информации, используя все доступные средства связи, определить меры оповещения, эвакуации людей и материальных ценностей из зоны затопления (подтопления) и животных в безопасные места.Завести журнал пропуска паводка для пруда, где отразить следующие вопросы:- результаты обследования;- рекомендации противопаводковой комиссии;- графики работы дежурных бригад, их должностные обязанности, обеспечение инструментами, приспособлениями и механизмами, доведение до исполнителей графика дежурств, сбора, оповещения и доставки на объекты, инструктаж, выполнение требований техники безопасности, условий труда, отдыха и др.,- сведения о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ, времени начала пика уровня воды и их количественные показатели;- сведения об экстренных мероприятиях, выполняемых бригадами в случаях возникновения аварийных ситуаций при согласовании с противопаводковыми комиссиями;- предложения по обеспечению пропуска последующих паводков. | Глава поселения;руководители сельхоз-предприятий. | в период весеннего паводка |
| 6. | Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов в период организационных и подготовительных мероприятиях принять безотлагательные меры по своевременной подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод весной текущего года, для чего:а) создать аварийный запас материальных ресурсов (щебня, песка, грунта и т. д. для заделки прорывов, для заграждений);б) привести в готовность гидротехнические сооружения путем очистки их от снега и льда, устройства подъездных путей;в) вывезти из зоны возможного затопления и подтопления скот, минеральные удобрения и ядохимикаты, горюче - смазочные материалы, семена, корма и др.; г) организовать в сельхозпредприятиях, учреждениях, организациях специальные противопаводковые бригады и обеспечить круглосуточное дежурство их на объектах в период прохождения паводка, провести инструктаж по технике безопасности, закрепить за бригадами необходимую технику;д) обеспечить понижение уровня воды или полное опорожнение пруда, размещенных вблизи населенных пунктов и в верховьях рек на случай аварийной ситуации по их техническому состоянию;е) очистить отверстия водопропускных и водосбросных сооружениях, на дорогах от снега и льда;ж) проверить исправность затворов сооружений, неисправность которых немедленно устранить;и) вывезти из зоны возможного затопления разборные строения, оборудования и механизмы, которые могут быть снесены и выведены из строя паводковыми водами;к) обратить особое внимание на защиту от воздействия паводка ферм, машинно-тракторных парков, складов сельхозпродукции;л) разработать порядок оповещения, порядок временного отселения или эвакуации населения из вероятных мест затопления (подтопления), мероприятия первоочередного жизнеобеспечения населения. | руководители предприятий, учреждений, организаций, глава сельского поселения. | в период весеннего паводка |
| 7. | Директору МКОУ Лугавская СОШ № 19 организовать проведение школе инструкторско-методических занятий с учащимися по практическим действиям во время весеннего паводка. | Директор школы | в период весеннего паводка |